| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno y Externo | Todas las etapas de la contratación | Operacional | Riesgo de corrupción en la contratación del Canal | Faltas disciplinarias, fiscales y penales. Detrimento patrimonial | 2 | 3 | 6 | Moderado | Dependiendo del riesgo materializado (*) | Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo | 2 | 2 | 4 | M O D E R A D O | Si | Dependiendo del riesgo materializado (*) | Transversal | Liquidación del contrato | Dependiendo del riesgo materializado (*) | Permanente |
| 2 | General | Interno | Pre-Contractual | Legal | Fallas en la determinación del tipo de proceso de selección o idoneidad del contratista | Faltas disciplinarias, incapacidad para la ejecución contractual | 1 | 3 | 3 | Bajo | Canal Capital | Revisión previa de las reglas establecidas en el Manual de Contratación para la determinación de la modalidad de selección | 1 | 3 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Estructuración | Suscripción del contrato | Verificación de la necesidad de la entidad e idoneidad del contratista | Permanente |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | 2 | 2 | 4 | Moderado | Canal Capital | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Canal Capital | Ejecución | Liquidación | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente. | Retrasos en ejecución contractual | 3 | 3 | 9 | Alto | Contratista - Canal Capital | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 3 | 2 | 6 | M O D E R A D O | Si | Canal Capital - Contratista | Ejecución | Liquidación | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte del recurso humano destinado por el contratista para la ejecución del proyecto, entre otros.. | Acciones judiciales | 3 | 4 | 12 | Alto | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional, ARL y póliza para el pago de salarios y prestaciones sociales | 3 | 2 | 6 | M O D E R A D O | No | Contratista | Ejecución | Liquidación | Canal Capital Supervisor Contratista | Permanente |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista o los trabajadores destinados a la ejecución del contrato, en cumplimiento de sus obligaciones, administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual. | Acciones Judiciales | 2 | 3 | 6 | Moderado | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista, cláusulas de confidencialidad de la información | 2 | 2 | 4 | M O D E R A D O | No | Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato | Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones. Hechos cumplidos | 3 | 3 | 9 | Alto | Contratista - Canal Capital | Realizar una debida planeación contractual. No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales. | 2 | 3 | 6 | M O D E R A D O | SI | Director del Área - Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar | Permanente |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas. | Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley. Hechos cumplidos. | 3 | 3 | 9 | Alto | Contratista - Canal Capital | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional. | 2 | 3 | 6 | M O D E R A D O | SI | Director del Área - Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar. | Permanente |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato. Hechos cumplidos. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Canal Capital | Adelantar el trámite del registro oportunamente ante Subdirección Financiera. Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal | 1 | 3 | 3 | Bajo | No | Coordinación Jurídica | Suscripción del contrato | Expedición del registro presupuestal | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato |
| 10 | Específico | Interno y externo | Ejecución | Operacional | Falta de capacidad e idoneidad por parte de los trabajadores en misión que se dedique a las actividades que son objeto del contrato. | Afectación del servicio o fallas en la prestación de los servicios | 3 | 4 | 12 | alto | Canal Capital y contratista | Solicitar al contratista cambio de personal según necesidades y perfiles exigidos por la entidad | 3 | 2 | 6 | M O D E R A D O | No | Dirección operativa y supervisor | ejecución | En la ocurrencia del evento | Control por parte de quienes conforman la supervisión en cuanto a la verificación de los perfiles exigidos | Posterior a la firma del contrato |
| 11 | Específico | externo | Ejecución | Operacional | Alta rotación de los trabajadores en misión (por retiros, muerte, incapacidades licencias concedidas) de modo que se afecte la adecuada prestación de los servicios | Rotación de trabajadores en misión por decisión de la temporal | 3 | 3 | 9 | alto | contratista | Informar oportuna y debidamente a la empresa contratista la necesidad de la rotación y disponer inmediatamente los reemplazos | 2 | 3 | 6 | M O D E R A D O | No | Dirección operativa y Supervisión | ejecución | En la ocurrencia del evento | Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios | Posterior a la firma del contrato |
| 12 | Específico | Interno y externo | Ejecución | Operacional | Errores del CONTRATISTA en el trámite de las cuentas de cobro que no permitan adelantar oportunamente las gestiones ante las diferentes instancias. | Falta o errónea información por parte del contratista o suministrada por la entidad | 3 | 4 | 12 | ALTO | Canal capital y contratista | La entidad suministrar la información al contratista con oportunidad y de forma correcta y el contratista debe tomar atenta nota de las indicaciones dadas al respecto | 2 | 3 | 6 | M O D E R A D O | No | Equipo de la supervisión y financiera | ejecución | En la ocurrencia del evento | Control por parte de la supervisión al momento de la prestación de los servicios | Posterior a la firma del contrato |
| 13 | Específico | externo | Pre-Contractual y ejecucion | Operacional | Pérdida de liquidez del Contratista y/o embargos de cuentas del contratista por procesos judiciales | Procesos judiciales y de reorganización empresarial | 1 | 4 | 4 | M O D E R A D O | contratista | Verificar la capacidad financiera de la empresa para efectos de verificar su habilitación para contratar. Exigir el cumplimiento de los amparos concedidos | 1 | 2 | 2 | bajo | Si | Equipo de la supervisión | Estructuración y ejecución | Etapa precontractual y cuando ocurra el evento | Control de la entidad durante la etapa precontractual y por la supervisión | Permanente |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de contagio por virus COVID-19. | Retrasos en la producción, enfermedad y muerte del recurso humano. | 4 | 4 | 4 | Mayor | Contratista | Realizar procedimientos y protocolos de bioseguridad, acordes con la reglamentación de las autoridades sanitarias y suministrar los elementos de protección | 3 | 3 | 3 | Moderado | Si | Contratista | Suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Revisión del protocolo de bioseguridad presentado por el contratista y seguimiento a su aplicación | Permanente, posterior a la firma del contrato |
| (*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |